# Исх. № 3 от 18.01.2016г.

г. Москва

ООО «СТАНДАРТ»

Генеральному директору

Старновскому И.Д.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости и план работ по наладке системы химводоподготовки в составе двух фильтров ФИПа-I-0.7-0.6 и водно-химического режима двух паровых котлов Е-1/9-1Г.

1. Подготовительные работы.

Ознакомление с технической документацией, проверка схемы. Уточнение исходных данных на основании местных условий и результатов обследования. Проверка соответствия технологических характеристик оборудования условиям эксплуатации заводов-изготовителей, СниП, правил Ростехнадзора,  ТБ, охраны труда и пожарной безопасности.

Выдача предложений и рекомендаций для устранения обнаруженных  недостатков.

2. Наладочные работы.

Отработка режимов работы основного и вспомогательного оборудования по количественным и качественным  характеристикам.

Определение оптимальных условий работы основного и вспомогательного оборудования, установок ХВО, питательной системы.

Обработка результатов испытаний  и составление режимных карт работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО и питательной системы.

Расчет норм расхода реагентов для обеспечения нормальной и безопасной  работы основного и вспомогательного оборудования установок ХВО, питательной системы.

Составление инструкций и режимных карт по технической эксплуатации оборудования и по ведению водно-химического режима котельной ООО «СТАНДАРТ» согласно РД 10-179-98, РД 10-165-97.

3.Составление технической документации.

Итого по трем разделам стоимость работ с учётом НДС 18% 110 000 руб.

Срок выполнения работ 45 рабочих дней, после получения предоплаты в размере 50 %.

Время начала и окончания работ определяются по согласованию сторон.

С уважением,

Руководитель службы ХВП ООО «Энергия» 				О.А. Попова